CONSOLIDAÇÃO DO MVP

ErgoIntelligence - Plataforma de Inteligência Ergonômica

Arquitetura, escopo, experiência de demonstração e critérios de entrega

| Objetivo | Validar a proposta central do MVP por meio de uma aplicação funcional e interativa em feira. |
| --- | --- |
| Tecnologia | HTML + CSS + JavaScript puro + Supabase (PostgreSQL). |
| Dados | Fictícios, preparados exclusivamente para demonstração e validação da experiência. |
| Evolução prevista | Após validação: Django + PostgreSQL definitivo, segurança, governança e integrações. |

Base de referência: Modelo Lógico do Banco de Dados - Fundação do MVP v2.0

Versão deste documento: 1.0 | 22 de agosto de 2026

# 1. Objetivo da consolidação

Este documento consolida as decisões funcionais e técnicas do MVP do ErgoIntelligence para uma demonstração pública em feira. A prioridade desta versão não é entregar uma plataforma de produção completa, mas validar de forma objetiva se o fluxo central - responder uma avaliação, identificar fatores de risco, classificar o resultado e apresentar recomendações - é compreendido e percebido como útil pelos participantes e profissionais de SST.

Hipótese central a validar O ErgoIntelligence consegue transformar respostas estruturadas de uma avaliação ergonômica em um resultado compreensível, rastreável e acionável, com classificação de riscos e recomendações vinculadas às regras do sistema.

## 1.1 Princípio de escopo

O MVP será deliberadamente enxuto. Dados reais, segurança corporativa completa, integrações, visão computacional, métodos ergonômicos avançados e infraestrutura definitiva ficam para fases posteriores. O que será demonstrado na feira precisa funcionar de ponta a ponta, sem depender de procedimentos manuais durante a experiência do visitante.

## 1.2 O que significa “diagnóstico” no MVP

No contexto da demonstração, “diagnóstico ergonômico” significa o resultado computacional da avaliação: fatores identificados, pontuações, níveis de risco, justificativas e recomendações. Não representa diagnóstico médico, laudo clínico ou decisão autônoma de saúde. A proposta é apoiar a análise ergonômica e a tomada de decisão.

# 2. Proposta de valor demonstrada na feira

| Responder | → | Analisar | → | Classificar | → | Explicar | → | Recomendar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fluxo de valor que o visitante deve perceber durante a demonstração.

A experiência deve mostrar que existe uma lógica estruturada por trás do resultado. O visitante não verá apenas uma nota final: poderá entender quais respostas contribuíram para cada fator de risco e quais recomendações foram selecionadas para aquele contexto.

| Pergunta que a feira deve responder | Evidência no MVP |
| --- | --- |
| As pessoas conseguem completar a avaliação sem orientação técnica? | Questionário curto, progressivo e autoexplicativo. |
| O resultado é compreensível? | Tela de diagnóstico com nível geral, fatores, justificativas e recomendações. |
| O sistema parece confiável e não uma “caixa-preta”? | Recurso “Entenda por quê”, usando a rastreabilidade das regras. |
| A proposta gera valor para SST/gestão? | Dashboard e histórico básico para mostrar consolidação e priorização. |

# 3. Escopo funcional consolidado do MVP

## 3.1 Entregas obrigatórias para a feira

| Funcionalidade | Descrição | Prioridade |
| --- | --- | --- |
| Tela inicial / modo demonstração | Entrada direta na experiência, com explicação curta e botão para iniciar a avaliação. | Obrigatória |
| Questionário interativo | Perguntas em etapas, barra de progresso e respostas simples. | Obrigatória |
| Registro da avaliação | Criação de avaliação e persistência das respostas no Supabase quando disponível. | Obrigatória |
| Motor de risco | Aplicação das regras cadastradas e cálculo dos riscos por categoria. | Obrigatória |
| Classificação | Conversão das pontuações em níveis de risco configurados. | Obrigatória |
| Justificativa do resultado | Explicação das regras/respostas que contribuíram para cada risco. | Obrigatória |
| Recomendações | Seleção de orientações previamente cadastradas e vinculadas aos riscos. | Obrigatória |
| Resultado visual | Resumo geral, fatores identificados e recomendações em linguagem simples. | Obrigatória |
| Reiniciar demonstração | Permitir que o próximo visitante inicie uma nova avaliação rapidamente. | Obrigatória |
| Dashboard básico | Exibir avaliações demonstrativas e distribuição de riscos. | Desejável |
| Cadastros administrativos | Telas mínimas para mostrar a estrutura por trás da avaliação. | Desejável |
| Plano de ação | Pode ser apresentado de forma parcial ou ficar para a sprint seguinte. | Opcional |
| LLM | Somente como camada complementar de explicação, caso esteja estável. | Opcional |

## 3.2 Fora do escopo desta validação

Django ou outro framework backend.

Dados reais de empresas e colaboradores.

Autenticação corporativa complexa e governança completa de perfis.

RLS avançado e política definitiva de segurança multiempresa.

Visão computacional, câmera e análise automática de postura.

Wearables e sensores ambientais.

Integrações com ERP, RH, eSocial ou sistemas externos.

Módulos completos RULA, REBA, NIOSH e OCRA.

Indicadores avançados de produtividade, ROI e custos.

Regra de decisão Se uma funcionalidade não for necessária para o visitante completar a avaliação, receber o resultado ou para demonstrar a lógica central do produto, ela não deve bloquear a entrega da feira.

# 4. Arquitetura técnica do MVP

A arquitetura foi desenhada para ser simples o suficiente para a entrega imediata e organizada o bastante para permitir evolução futura. O frontend será desenvolvido sem framework, usando HTML, CSS e JavaScript modular. O Supabase será utilizado como infraestrutura temporária de banco de dados PostgreSQL.

| HTML/CSS | → | JavaScript Pages | → | Services | → | Motor de Risco | → | Supabase |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Fluxo principal da aplicação na fase de validação.

| Camada | Responsabilidade | Tecnologia |
| --- | --- | --- |
| Apresentação | Telas, formulários, progresso, resultado e dashboard. | HTML + CSS |
| Controle de página | Eventos, navegação e orquestração da interface. | JavaScript ES Modules |
| Serviços | Leitura/gravação de avaliações, perguntas, riscos e recomendações. | JavaScript + Supabase Client |
| Domínio | Cálculo de regras, classificação e montagem do diagnóstico. | JavaScript modular |
| Persistência | Catálogos e resultados do MVP. | Supabase / PostgreSQL |
| Contingência de feira | Perguntas/regras mínimas locais para continuidade se a conexão falhar. | Arquivos JS/JSON estáticos |

## 4.1 Estrutura sugerida de arquivos

ergointelligence/

├── index.html

├── avaliacao.html

├── resultado.html

├── dashboard.html

├── css/

│   ├── global.css

│   ├── components.css

│   ├── avaliacao.css

│   └── dashboard.css

├── js/

│   ├── config/supabase.js

│   ├── services/

│   │   ├── avaliacaoService.js

│   │   ├── perguntaService.js

│   │   ├── riscoService.js

│   │   └── recomendacaoService.js

│   ├── domain/

│   │   ├── motorRisco.js

│   │   └── classificadorRisco.js

│   ├── pages/

│   │   ├── avaliacao.js

│   │   ├── resultado.js

│   │   └── dashboard.js

│   └── utils/

│       ├── validacoes.js

│       └── formatadores.js

└── assets/

├── logo/

└── icons/

# 5. Experiência de demonstração na feira

## 5.1 Fluxo do visitante

| Início | → | Questionário | → | Processamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ↓ |
| Nova avaliação | ← | Recomendações | ← | Diagnóstico |

O visitante deve concluir todo o fluxo com poucos cliques e sem cadastro real.

| Etapa | Comportamento esperado |
| --- | --- |
| 1. Início | Logo, frase de valor, aviso de demonstração com dados fictícios e botão “Iniciar avaliação”. |
| 2. Perfil de demonstração | Contexto fictício pré-carregado; evitar solicitar nome, CPF, matrícula ou empresa real. |
| 3. Questionário | 15 a 20 perguntas organizadas por blocos; uma pergunta ou pequeno grupo por etapa. |
| 4. Processamento | Transição curta mostrando: analisar respostas → identificar fatores → classificar → recomendar. |
| 5. Resultado | Pontuação/nível geral, riscos por categoria, justificativas e recomendações. |
| 6. Explique o resultado | Botão “Entenda por quê” para exibir respostas e regras que contribuíram para cada risco. |
| 7. Reinício | Botão destacado para apagar o estado da sessão demonstrativa e iniciar novo participante. |

## 5.2 Organização do questionário

O conjunto final deve ser validado antes da feira, mas a experiência pode ser organizada nas categorias já previstas no modelo lógico: postura, repetitividade, esforço, mobiliário, ambiente, fadiga, organização e outros itens pertinentes.

| Bloco | Exemplos de informação coletada |
| --- | --- |
| Atividade e postura | Permanência sentado/em pé, manutenção de postura, inclinação de tronco/pescoço. |
| Mobiliário | Conforto percebido, apoio lombar, pés, possibilidade de ajuste. |
| Repetitividade e esforço | Movimentos repetitivos, uso de força, movimentação manual de cargas. |
| Fadiga | Percepção de cansaço e alteração de atenção ao longo do turno. |
| Desconforto | Presença, região corporal e intensidade percebida. |
| Organização | Possibilidade de alternar postura, pausas e ritmo de trabalho. |
| Ambiente | Percepção de iluminação, ruído, temperatura e conforto. |

Tempo-alvo da experiência O questionário deve ser curto o suficiente para ser concluído em aproximadamente 2 a 4 minutos na feira. O objetivo é demonstrar valor, não executar uma avaliação ergonômica completa de produção.

# 6. Banco de dados e aderência ao modelo lógico

O Modelo Lógico da Fundação do MVP v2.0 permanece como baseline. A implementação física no Supabase deve respeitar as entidades, chaves, relacionamentos e constraints já aprovados. Para a demonstração, os cadastros mestres podem ser previamente alimentados e o usuário da feira interage principalmente com o fluxo de avaliação.

## 6.1 Blocos de entidades

| Bloco | Entidades |
| --- | --- |
| Estrutura organizacional | EMPRESA, SETOR, USUARIO, CARGO, FUNCAO, CARGO_FUNCAO, COLABORADOR, COLABORADOR_VINCULO, VINCULO_FUNCAO, AMBIENTE_TRABALHO, POSTO_TRABALHO, ATIVIDADE, FUNCAO_ATIVIDADE. |
| Avaliação | PERFIL_ANTROPOMETRICO, AVALIACAO_ERGONOMICA, AVALIACAO_ATIVIDADE, PERGUNTA_AVALIACAO, OPCAO_RESPOSTA, RESPOSTA_AVALIACAO, RESPOSTA_OPCAO. |
| Risco | RISCO_ERGONOMICO, CLASSIFICACAO_RISCO, REGRA_RISCO, REGRA_CONDICAO, AVALIACAO_RISCO, AVALIACAO_RISCO_REGRA. |
| Recomendações | RECOMENDACAO, RISCO_RECOMENDACAO, AVALIACAO_RECOMENDACAO. |
| Fechamento do ciclo | PLANO_ACAO e ACAO_PLANO - modelados, mas não precisam bloquear a feira. |

## 6.2 Operação dos dados durante a feira

| Dados pré-carregados | Dados gerados durante a interação |
| --- | --- |
| Empresa, setor, cargo, função, ambiente, posto, atividade, perfil fictício, perguntas, opções, riscos, classificações, regras e recomendações. | AVALIACAO_ERGONOMICA, AVALIACAO_ATIVIDADE, RESPOSTA_AVALIACAO/RESPOSTA_OPCAO, AVALIACAO_RISCO, AVALIACAO_RISCO_REGRA e AVALIACAO_RECOMENDACAO. |

# 7. Motor de cálculo de risco

O motor de risco é o núcleo funcional do MVP. Ele não deve depender de uma LLM para decidir o nível de risco. As decisões são obtidas por regras determinísticas, cadastradas e versionadas, com condições associadas às perguntas e respostas.

| Respostas | → | REGRA_CONDICAO | → | REGRA_RISCO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ↓ |
| AVALIACAO_RISCO | ← | CLASSIFICACAO_RISCO | ← | Pontuação |

Fluxo determinístico do cálculo.

## 7.1 Algoritmo conceitual

Carregar as respostas da avaliação ativa.

Buscar regras vigentes e suas condições.

Avaliar cada condição de acordo com o tipo de resposta e operador.

Combinar condições da regra por AND/OR conforme configuração.

Quando satisfeita, aplicar pontuacao_resultado ao risco correspondente.

Consolidar a pontuação de cada risco e localizar a faixa em CLASSIFICACAO_RISCO.

Persistir o resultado em AVALIACAO_RISCO.

Registrar em AVALIACAO_RISCO_REGRA quais regras foram satisfeitas e os pontos aplicados.

Buscar recomendações vinculadas por RISCO_RECOMENDACAO e criar o snapshot em AVALIACAO_RECOMENDACAO.

Decisão de implementação Para evitar dupla contagem, a pontuação oficial do risco deve vir de REGRA_RISCO.pontuacao_resultado. OPCAO_RESPOSTA.pontuacao_base pode permanecer zerada ou ser tratada apenas como recurso auxiliar até definição técnica posterior.

## 7.2 Rastreabilidade - “Entenda por quê”

A tela de resultado deve aproveitar AVALIACAO_RISCO_REGRA para mostrar as evidências do cálculo. Isso diferencia o MVP de uma solução que apenas apresenta uma nota sem explicação.

| Exemplo de resultado | Explicação exibida |
| --- | --- |
| Sobrecarga postural - ALTO | “Você informou permanência frequente na mesma posição e desconforto lombar. As regras RP-03 e RP-07 contribuíram para este resultado.” |
| Fadiga - MODERADO | “O nível de fadiga informado e a dificuldade de alternar a postura ativaram as regras RF-02 e RF-04.” |

# 8. Recomendações e linguagem do resultado

As recomendações serão cadastradas previamente e vinculadas aos riscos. O sistema pode personalizar a apresentação, porém não deve inventar orientações técnicas ou tempos de pausa sem uma regra/protocolo validado.

| Elemento | Regra do MVP |
| --- | --- |
| RECOMENDACAO | Catálogo de boas práticas e orientações reutilizáveis. |
| RISCO_RECOMENDACAO | Relaciona cada risco às recomendações possíveis. |
| AVALIACAO_RECOMENDACAO | Registra o texto/prioridade utilizados naquela avaliação, preservando histórico. |
| LLM | Opcional; pode simplificar ou adaptar a linguagem, mas não criar a regra técnica. |

Exemplo de comunicação “Sua avaliação indicou necessidade de atenção à permanência prolongada na mesma postura. Considere alternar a postura durante a atividade e seguir as pausas previstas para o trabalho. A adequação do posto deve ser validada pelo profissional responsável.”

# 9. Telas e componentes mínimos

| Tela | Objetivo | Componentes essenciais |
| --- | --- | --- |
| 1. Início | Apresentar o produto e iniciar a experiência. | Logo, proposta de valor, aviso de demonstração, botão iniciar. |
| 2. Avaliação | Coletar respostas de forma simples. | Categoria atual, progresso, pergunta, opções, voltar/próximo. |
| 3. Processamento | Comunicar que o sistema está analisando. | Etapas curtas de análise e feedback visual. |
| 4. Resultado | Entregar o valor central do MVP. | Pontuação/nível geral, riscos, indicadores e recomendações. |
| 5. Detalhe do risco | Dar transparência ao cálculo. | Justificativas, respostas relevantes e regras aplicadas. |
| 6. Dashboard | Mostrar visão de gestão. | Quantidade de avaliações, distribuição de riscos, fatores recorrentes. |
| 7. Cadastros básicos | Demonstrar a estrutura administrativa. | Lista/edição simples de colaboradores, cargos, funções e ambientes. |

## 9.1 Diretrizes de experiência e identidade visual

Identidade ErgoIntelligence: fundo claro, azul-marinho, verde/emerald e visual corporativo clean.

Botões e escolhas com área de toque confortável para uso em notebook ou tablet.

Uma decisão principal por etapa; evitar telas densas durante o questionário.

Barra de progresso visível e feedback imediato ao avançar.

Resultado legível a distância curta, com hierarquia clara de risco geral, fatores e recomendações.

O botão “Nova avaliação” deve ser muito evidente para agilizar o fluxo de visitantes.

# 10. Modo demonstração e dados fictícios

A feira utilizará exclusivamente dados fictícios. O participante não precisa fornecer dados pessoais reais. O sistema pode utilizar um perfil padrão e apenas registrar respostas anônimas ou uma identificação de sessão demonstrativa.

| Cadastro fictício sugerido | Valor |
| --- | --- |
| Empresa | Empresa Demonstração |
| Setor | Administrativo |
| Cargo | Analista Administrativo |
| Função | Atividade Administrativa |
| Ambiente | Escritório Demonstração |
| Posto | Estação de Trabalho 01 |
| Colaborador | Participante Demo |

## 10.1 Reinicialização entre participantes

Ao encerrar uma avaliação, a aplicação deve oferecer “Nova avaliação”. O estado de tela é limpo, um novo registro de avaliação é criado e o contexto fictício é reaplicado automaticamente. Isso evita que o operador da feira precise cadastrar ou limpar dados manualmente.

# 11. Confiabilidade e contingência para a feira

Embora a segurança corporativa completa esteja fora do escopo desta validação, a disponibilidade da demonstração é crítica. O maior risco operacional da feira é a conectividade. Por isso, o MVP deve ter uma contingência simples.

| Risco | Mitigação recomendada |
| --- | --- |
| Internet instável | Manter perguntas, opções, regras e recomendações essenciais também em arquivos locais de demonstração. |
| Supabase indisponível | Permitir cálculo local e exibição do diagnóstico mesmo sem persistência remota; sinalizar internamente o modo offline. |
| Chave exposta | Usar somente chave pública apropriada ao cliente; nunca colocar service_role, senha ou segredo de API no JavaScript. |
| Falha no resultado | Ter cenários de teste pré-definidos para validar o motor antes da abertura da feira. |
| Acúmulo de estado entre usuários | Reset completo do estado a cada “Nova avaliação”. |

Prioridade operacional Na feira, é melhor apresentar um cálculo local determinístico funcionando sem persistência do que perder a demonstração inteira por indisponibilidade de rede.

# 12. Evolução após a validação

Se a hipótese central for validada, a arquitetura evolui sem descartar o trabalho do MVP. O frontend pode ser preservado inicialmente, enquanto o acesso direto ao Supabase e o motor de regras são movidos para uma API Django.

| HTML/CSS/JS | → | API Django | → | Serviços Python | → | PostgreSQL | → | Integrações futuras |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Arquitetura-alvo após a validação do conceito.

| No MVP | Após validação |
| --- | --- |
| Supabase/PostgreSQL | PostgreSQL definitivo administrado pela aplicação. |
| JavaScript acessa dados diretamente | Frontend chama API Django. |
| motorRisco.js | Serviço de domínio Python/Django. |
| Autenticação mínima/demonstração | Autenticação, RBAC, RLS/políticas e auditoria de produção. |
| Dados fictícios | Dados reais com governança e LGPD. |
| LLM opcional | LLM integrada via backend seguro, se houver valor comprovado. |
| Questionário único da Fundação | Possível evolução para múltiplos instrumentos/questionários versionados. |

# 13. Critérios de aceite do MVP

## 13.1 Critérios funcionais

| ID | Critério |
| --- | --- |
| CF01 | O visitante consegue iniciar uma avaliação sem cadastro real. |
| CF02 | O questionário apresenta todas as perguntas do roteiro de demonstração e impede avanço quando uma resposta obrigatória não foi preenchida. |
| CF03 | As respostas são processadas automaticamente pelo motor de regras. |
| CF04 | O sistema identifica e classifica pelo menos os riscos configurados nos cenários de teste. |
| CF05 | Cada risco exibido possui justificativa rastreável às regras/respostas. |
| CF06 | Cada risco aplicável apresenta ao menos uma recomendação cadastrada. |
| CF07 | O resultado geral é exibido sem intervenção manual do apresentador. |
| CF08 | É possível iniciar nova avaliação sem recarregar/configurar manualmente os cadastros. |
| CF09 | Dashboard básico consegue consolidar os resultados persistidos quando o Supabase estiver disponível. |

## 13.2 Critérios de experiência

| Indicador | Meta de validação |
| --- | --- |
| Tempo de preenchimento | Preferencialmente 2 a 4 minutos. |
| Tempo de processamento percebido | Resultado exibido em até poucos segundos; animação curta, sem espera artificial longa. |
| Compreensão | Participante consegue identificar seu nível de risco e pelo menos um fator principal sem explicação do operador. |
| Transparência | Participante consegue acessar “Entenda por quê” em pelo menos um risco. |
| Reinício | Nova sessão iniciada em poucos segundos. |

# 14. Plano de implementação recomendado

| Etapa | Entrega | Saída esperada |
| --- | --- | --- |
| 1. Banco físico | DDL no Supabase com tabelas/constraints essenciais. | Estrutura criada e validada. |
| 2. Seed de demonstração | Cadastros fictícios, perguntas, opções, riscos, classificações, regras e recomendações. | Base pronta para testes. |
| 3. Motor de risco | Funções JavaScript para avaliar regras e classificar riscos. | Cenários calculados corretamente. |
| 4. Questionário | Interface progressiva e responsiva. | Participante completa o fluxo. |
| 5. Resultado | Diagnóstico, justificativas e recomendações. | Valor central visível. |
| 6. Persistência | Salvar avaliação, respostas e resultados. | Histórico de demonstração. |
| 7. Dashboard | Indicadores simples para gestão. | Visão consolidada. |
| 8. Contingência | Fallback local e reset de sessão. | Demo resistente a falhas de rede. |
| 9. Testes da feira | Testar cenários, navegadores, resolução e sequência de visitantes. | Versão congelada para apresentação. |

# 15. Cenários obrigatórios de teste

| Cenário | Objetivo |
| --- | --- |
| Perfil de baixo risco | Confirmar que respostas adequadas não geram classificação elevada indevidamente. |
| Perfil postural | Ativar regras de permanência/postura e validar risco + recomendações. |
| Perfil de fadiga | Ativar regras de fadiga e organização e validar justificativas. |
| Perfil combinado | Ativar múltiplos riscos e validar consolidação do resultado geral. |
| Resposta incompleta | Garantir validação de campos obrigatórios. |
| Sem internet | Garantir que o modo de contingência ainda calcula e exibe o diagnóstico. |
| Repetição da demo | Executar várias avaliações em sequência sem reaproveitar respostas da sessão anterior. |

# 16. Métricas para validar a ideia na feira

Além de verificar se o software funciona, a feira deve produzir evidências sobre a proposta de valor. Como os dados são demonstrativos, essas métricas são de experiência e percepção, não de efetividade clínica ou redução real de risco.

| Métrica | Como observar |
| --- | --- |
| Taxa de conclusão | Quantos participantes iniciam e chegam ao resultado. |
| Tempo médio | Tempo entre “Iniciar avaliação” e tela de resultado. |
| Compreensão do resultado | Pergunta curta ao participante: “Você entendeu por que recebeu esse resultado?” |
| Utilidade percebida | Pergunta curta: “As recomendações seriam úteis para melhorar seu posto/rotina?” |
| Interesse profissional | Quantidade de profissionais/empresas que solicitam mais informações ou demonstração futura. |
| Pontos de fricção | Perguntas que geram dúvida, abandono ou exigem explicação do apresentador. |

# 17. Definition of Done - versão da feira

MVP concluído para a feira A versão está pronta quando uma pessoa que nunca viu o produto consegue iniciar a avaliação, responder o questionário, receber automaticamente um resultado coerente com as regras configuradas, entender os principais fatores que geraram o resultado, visualizar recomendações e reiniciar a experiência para o próximo participante - com funcionamento estável no ambiente da feira.

## 17.1 Checklist final

Banco do Supabase criado a partir do modelo físico aprovado.

Dados fictícios e catálogos carregados.

Questionário final congelado e revisado.

Regras de risco testadas com cenários conhecidos.

Classificações e recomendações revisadas.

Fluxo completo testado em notebook e, se aplicável, tablet.

Modo de contingência sem internet validado.

Nenhum segredo de serviço/API exposto no frontend.

Tela de resultado e “Entenda por quê” funcionando.

Botão “Nova avaliação” limpando completamente a sessão.

Dashboard básico validado, se incluído na apresentação.

Versão congelada e backup local antes do evento.

# 18. Decisão consolidada

O MVP da feira será uma aplicação web funcional, sem framework, focada na validação da proposta central do ErgoIntelligence. HTML, CSS e JavaScript serão usados para a interface e para o motor de regras inicial; o Supabase/PostgreSQL fornecerá persistência e catálogos. Os dados serão fictícios. A experiência principal será o questionário interativo seguido de diagnóstico ergonômico, justificativas e recomendações. Após a validação, a arquitetura evoluirá para Django + PostgreSQL com segurança, governança e integrações adequadas à operação real.

| MVP demonstrável | → | Validação na feira | → | Feedback | → | Evolução técnica | → | Produto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Estratégia de redução de risco do projeto.

# Anexo A - Mapa resumido entre telas e dados

| Tela / ação | Leituras principais | Gravações principais |
| --- | --- | --- |
| Início | Cadastros fictícios/contexto demo | Nenhuma ou criação da sessão. |
| Questionário | PERGUNTA_AVALIACAO, OPCAO_RESPOSTA | AVALIACAO_ERGONOMICA, RESPOSTA_AVALIACAO, RESPOSTA_OPCAO. |
| Cálculo | REGRA_RISCO, REGRA_CONDICAO, CLASSIFICACAO_RISCO | AVALIACAO_RISCO, AVALIACAO_RISCO_REGRA. |
| Recomendações | RISCO_RECOMENDACAO, RECOMENDACAO | AVALIACAO_RECOMENDACAO. |
| Resultado | AVALIACAO_RISCO, AVALIACAO_RISCO_REGRA, AVALIACAO_RECOMENDACAO | Nenhuma obrigatória. |
| Dashboard | AVALIACAO_ERGONOMICA, AVALIACAO_RISCO e classificações | Nenhuma. |

# Anexo B - Regras de governança desta versão

O Modelo Lógico Fundação do MVP v2.0 é a baseline de dados; mudanças estruturais devem ser registradas antes de alterar o modelo físico.

Regras ergonômicas e recomendações devem ser cadastradas explicitamente; a aplicação não deve inventar critérios técnicos.

Perguntas usadas na demonstração devem ser congeladas antes da versão final para evitar divergência entre regras e interface.

O código do motor de risco deve permanecer separado do código visual das páginas.

A integração futura com Django deve ocorrer pela substituição progressiva dos services e do domínio, preservando o frontend quando for vantajoso.

A versão da feira não deve ser tratada como plataforma pronta para dados reais ou uso clínico/ocupacional em produção.

ErgoIntelligence - MVP de Validação

Documento consolidado para orientar implementação, testes e apresentação em feira.